## Slide 1
KICKOFF
ProductSearcher
Kickoff & Backlog — reunião de início do projeto
Plataforma inteligente de descoberta e comparação de produtos
Projeto de portfólio · MVP em free-tier · Equipe de 3

## Slide 2
CONTEXTO & VISÃO
O que é o ProductSearcher
Ajuda o consumidor a decidir o que comprar com menos esforço.
Em vez de cruzar Google, YouTube, marketplaces e reviews, o usuário recebe ranking, comparação e explicações em um só lugar — no web app e numa extensão Chrome que responde sobre a própria busca do Google.
É um case técnico de portfólio (arquitetura moderna, dados, IA aplicada, DevOps), executável em free-tier.
PRINCÍPIO NORTEADOR
Não é um chatbot.
É uma plataforma de descoberta que usa IA como camada complementar — e continua funcionando sem nenhum LLM.

## Slide 3
CONTEXTO & VISÃO
Posicionamento & público
Intelligent Product Discovery Platform
Não é marketplace, comparador de preços, cashback nem chatbot genérico.
Compreende intenção → encontra produtos → sintetiza → compara → explica.
Consumidor topo de funil
“melhor X para Y” — ainda não decidiu o modelo.
Comparador
“A vs B” — já tem candidatos, quer ver lado a lado.
Curador de catálogo (interno)
Mantém o dataset seed e garante qualidade.

## Slide 4
CONTEXTO & VISÃO
Escopo do MVP
✓ No MVP (Must)
Catálogo seed curado (notebooks + fones)
Busca textual + parser de intenção determinístico
Comparação de 2–4 produtos por specs
Ranking explicável e reproduzível
Web app (Next.js) moderno, light + dark
Extensão Chrome de demonstração
Deploy público em free-tier
Must (deve) have
Could (poderia) have
Should (deveria) have
Won’t (não vai) have
✕ Fora do MVP
Cashback, cupons, afiliados, marketplace, pagamentos
App mobile nativo
Autenticação / contas de usuário - auth
Scraping automatizado (APIFY a validar depois)
RAG e agentes (LangGraph) em produção

## Slide 5
ARQUITETURA & DECISÕES
Decisões fundacionais
Dados
Dataset seed curado no MVP (sem scraping). APIFY a validar.
Datastore
Postgres-only: FTS + pgvector no Supabase. Um único banco.
Backend – Construção da API
Monólito modular (FastAPI) + worker. Sem microserviços.
IA
Complementar e plugável. O sistema funciona sem LLM.
Deploy
Free-tier: Vercel + backend sem cold start + Supabase.
Design
Hero roxo/lilás (violet), 60-30-10, light + dark.

## Slide 6
ARQUITETURA & DECISÕES
Arquitetura-alvo do MVP
Web App (Next.js)
Extensão Chrome
API — FastAPI (monólito modular)
catalog · search · ai · core
PostgreSQL (Supabase)
FTS + pgvector
Worker de ingestão
(seed)
STACK
Next.js · TypeScript · Tailwind
FastAPI (Python)
PostgreSQL (FTS + pgvector)
Docker Compose · CI/CD
Contratos atrás de interface (SearchProvider · VectorProvider · IngestionSource · AIService) permitem evoluir sem reescrever o core. A IA é opcional: o caminho crítico funciona sem ela.

## Slide 7
ARQUITETURA & DECISÕES
ADRs — decisões registradas
ADR-001
Aquisição de dados
Seed curado; scraping descartado; APIFY a validar.
ADR-002
Datastore Postgres-only
FTS + pgvector; Qdrant/OpenSearch atrás de interface.
ADR-003
Monólito modular
FastAPI + worker; extrair serviço só quando necessário.
ADR-004
Deploy free-tier
Vercel + host sem cold start + Supabase com keep-alive.

## Slide 8
BACKLOG
Roadmap por fases
1
Fundação & Infra - Erick
2
Banco & Ingestão
3
Backend (API)
4
Frontend/UI
5
Extensão
6
IA & Busca semântica
7
Deploy & Qualidade
COMO LER
Implementação primeiro (Fases 2–5) para entregar e testar cedo.
Deploy concentrado na Fase 7 para não travar a implementação.
IA (Fase 6) só reforça — nunca está no caminho crítico.

## Slide 9
BACKLOG & TAREFAS
59 tarefas mapeadas no Tasks Tracker
Chart: 
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7
Tarefas | 6 | 7 | 14 | 14 | 7 | 4 | 7
Como cada tarefa vem
Nome com [Fase X]
Área (Phase): Infra, Backend, Frontend/UI…
Prioridade (High/Medium/Low) + Tipo
Objetivo + critério de aceitação no corpo
Status: começa em Not started

## Slide 10
BACKLOG & TAREFAS
Divisão sugerida (a combinar)
Pessoa | Frentes principais | Fases
Erick (tech lead) | Infra, banco/dados, backend (API), IA, deploy | 1·2·3·6·7
Dev fullstack 1 | Frontend/UI + extensão Chrome | 4·5
Dev fullstack 2 | Frontend/UI + seed/dados + testes | 2·4·7
Sugestão de ponto de partida — ajustamos juntos na reunião conforme interesse e disponibilidade.

## Slide 11
SETUP & PRIMEIROS PASSOS
Como subir o ambiente
1
Clonar o repositório
git clone … && cd ProductSearcher
2
Configurar ambiente
cp .env.example .env (sem segredos no git)
3
Subir local
docker compose up → API em :8000, banco com pgvector
4
Provisionar Supabase
Postgres + pgvector; aplicar migrations (Fase 2)
5
Frontend
cd frontend && npm install && npm run dev → :3000
Fluxo de trabalho: branch por feature → PR com CI verde (lint + test) → merge na main.

## Slide 12
ALINHAMENTOS
Riscos & decisões a fechar
Principais riscos
Qualidade/cobertura do seed → escopo enxuto + validação
Cold start em free-tier → host sem spin-down + keep-alive
Over-engineering de IA → RAG/agentes ficam fora do MVP
Fragilidade do DOM do Google → ler query por URL + fallback
Decisões a fechar hoje
Quais 2 categorias exatas (notebooks + fones?)
Quantos produtos por categoria no seed
Host do backend: Fly.io vs Hugging Face Spaces
Fonte do seed: cadastro manual vs semi-automático
Donos das tarefas do 1º sprint

## Slide 13
Primeiro sprint: Fase 1
Subir o ambiente, provisionar o Supabase e aplicar as migrations do schema.
Tudo documentado no Notion (Document Hub + Tasks Tracker) e no repositório (.ai/, docs/, adr/).